**I N F O R M Á C I A  PRE O B Č A N O V**

V obci postupne pokračujú práce na budovaní kanalizácie, jednotlivých prípojok a hlavných vetiev, zároveň sa priebežne realizujú aj opravy cestných komunikácii. Lehota na ukončenie realizácie projektu je predlžená do 30.06.2021 a následne sa budú prebiehať tlakové skúšky, a dokončovacie práce funkčnosti prečerpávajúcich staníc, napojenie na elektrické vedenie.

Po úspešnom ukončení tlakových skúšok stavba bude do 30.októbra 2021 skolaudovaná a odovzdaná do užívania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bude kanalizačnú sieť spravovať. Obec priebežne prijíma žiadosti od obyvateľstva na napojenie na kanalizačnú sieť. V prípade ak všetky procesy prebehnú bez omeškania a zbytočných  prieťahov, budú sa môcť občania postupne pripájať do rozvodov kanalizácie. Občania budú o týchto skutočnostiach informovaní priebežne. Plná funkcionalita kanalizácie bude od roku 2022.

V týchto ťažkých časoch naďalej prosíme občanov o  trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dokončovacích prácach spojené s  kanalizáciou.

Pevné zdravie Vám praje

Samospráva obce Veľké Blahovo

**L a k o s s á g i  t á j é k o z t a t ó**

Községünkben folyamatosan zajlanak a kanalizációs hálózat kiépítési munkálatai, az egyes elágazások és csatlakozások kiépítése valamint az útburkolat javítási munkálatai. A kivitelezési határidő 2021. június 30-ára módosult. Ezt követően nyomáspróbát fognak elvégezni majd következnek a befejezési munkálatok és az elektromos áramra való csatlakozás. A sikeres nyomáspróba után kerül sor a kolaudációra melynek határideje 2021.október 30.

A lakosság folyamatosan adhatja be a kanalizációs hálózatra való csatlakozási kérelmét. A rácsatlakozás a fennt említett folyamatok sikeres lezajlása után lesz lehetséges. A teljes üzembehelyezésre 2022-es évben kerül sor.

Kérjük kedves lakosaink türelmét, körültekintését és megértését fokozottan ebben a nehéz időszakban valamint a kanalizációs hálózat munkálatait illetően.

Mindenkinek jó egészséget kíván

Nagyabony község Önkormányzata